软件开发外包服务合同

合同编号: HT-2026-0304-001

甲方（委托方）: 北京星云科技有限公司

统一社会信用代码: 91110108MA01XXXXX

法定代表人: 张明远

地址: 北京市海淀区中关村科技园区创新大厦12层

乙方（受托方）: 深圳锐码软件工作室

统一社会信用代码: 91440300MA5FXXXXX

负责人: 李文博

地址: 广东省深圳市南山区科技园南区数码大厦8层806室

第一条 项目概况

甲方委托乙方进行「星云电商App」移动应用软件的设计与开发工作（以下简称本项目）。本项目包括但不限于需求分析、UI/UX设计、前端开发、后端开发、接口对接、系统测试及部署上线等全部工作内容。

第二条 合同金额与支付方式

本合同总金额为人民币伍拾万元整（\u00a5500,000.00）。付款分三期进行：

第一期：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总额的30%，即人民币壹拾伍万元整（\u00a5150,000.00），作为项目启动款。

第二期：项目开发完成并通过甲方初步验收后5个工作日内，甲方支付合同总额的50%，即人民币贰拾伍万元整（\u00a5250,000.00）。

第三期：项目最终验收合格并上线运行满30日后5个工作日内，甲方支付合同总额的20%，即人民币壹拾万元整（\u00a5100,000.00），作为尾款。

第三条 开发周期与里程碑

本项目开发周期为120个自然日，自合同签订之日起计算。具体里程碑安排见下表：

| 阶段 | 内容 | 时间节点 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 需求分析与UI设计 | 第1-30日 | 需求文档、设计稿 |
| 第二阶段 | 前端与后端核心开发 | 第31-75日 | 开发版本Demo |
| 第三阶段 | 联调测试与优化 | 第76-100日 | 测试报告 |
| 第四阶段 | 部署上线与验收 | 第101-120日 | 上线版本、源代码 |

第四条 知识产权

本项目开发完成并甲方付清全部款项后，项目全部源代码、设计文件、文档资料等知识产权归甲方所有。乙方不得将本项目的代码、设计及相关技术资料用于其他商业用途或转让给第三方。

第五条 保密条款

双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他保密信息严格保密。保密期限自合同签订之日起三年内有效。违反保密义务的一方应赔偿对方因此遭受的全部损失。

第六条 质量保证与维护

乙方应保证交付的软件产品质量符合甲方需求文档的要求，不存在严重缺陷。项目验收合格后，乙方提供12个月的免费维护期，包括Bug修复及小幅功能调整。维护期内响应时间不超过24小时。

第七条 违约责任

甲方逾期付款的，每逾期一日应向乙方支付逾期金额千分之一的违约金。乙方逾期交付的，每逾期一日应向甲方支付合同总额千分之一的违约金。任何一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿守约方的直接经济损失。

第八条 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 其他

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）: 北京星云科技有限公司

法定代表人/授权代表签字:

日期:        年    月    日

乙方（盖章）: 深圳锐码软件工作室

负责人/授权代表签字:

日期:        年    月    日